## Slide 1: Agiles Projektmanagement mit SCRUM

## Slide 2: Themenüberblick
Grundlagen des Projektmanagements
Projektorganisation- und planung
Operatives Projektmanagement
Das SCRUM-Modell
Team und Selbstorganisation
Projektcontrolling- und dokumentation
MS-Project als Steuerungshilfe

## Slide 3: Gliederung
Grundlagen des Projektmanagements
  Warum Projektmanagement?
  Definitorische Grundlagen
  Ziele des Projektmanagements
  System des Projektmanagements

## Slide 4: Warum Projektmanagement?
PROJEKTMANAGEMENT 20,0%
Marketing, Vertrieb, Kundenbetreuung 15,0%
F&E (inkl. Software) 20,6%
Personalführung Management 9,2%
Tätigkeitsbereiche von Ingenieuren
Sonstiges 9,7%
Konstruktion, Fertigung, Berechnung 20,0%
Ausbildungs-, Lehrtätigkeit 5,5%
Tätigkeitsbereiche in Unternehmen

## Slide 5
Magisches Dreieck PM
Zeit
Kosten/ Ressourcen
Qualität
Scope Freeze
Puffer

## Slide 6: Warum Projektmanagement?
Projektrealisierung mit und ohne Projektmanagement
Dauer
Aufwand
mit Projektmanagement

## Slide 7: Übung: Projektdefinition
Die nächsten Ferien stehen an:
Sie wollen die einmalige Chance nutzen nochmals so lange Ferien „im Stück“ zu haben und planen einen bis zu 2-monatigen Aufenthalt im Hoggar-Gebirge / Algerien.
Neben Abenteuer und Grenzerfahrungen reizt Sie auch Kultur und die Ruhe vor einem neuen Lebensabschnitt.
Leider besitzen Sie außer großem Unternehmergeist, handwerklichen Fähigkeiten und Ideenreichtum nur einen klapprigen VW-Bus und 1500 € auf der hohen Kante.
1. Organisieren Sie sich in Ihrer Arbeitsgruppe.
2. Wie würden Sie Ihr Vorhaben als Projekt definieren, so dass es verstanden wird, um was es
geht? (Zielgruppe : Mitfahrer, Sponsor, Stakeholder, Vereinskollegen, etc.)
3. Kann Ihnen Projektmanagement bei diesem Projekt weiterhelfen?
Bitte begründen Sie Ihre Auffassung.
4. Versuchen Sie im Anschluss an die Beantwortung der obigen Fragen eine eigene Definition von Projekt und Projektmanagement zu formulieren.
5. Präsentieren und verteidigen Sie Ihre Arbeitsergebnisse.

## Slide 8: Warum agiles Projektmanagement?
Wirtschaft: „IT-Industrie ist eine dynamische Branche“  laufend Änderungen unterworfen!
Beispiel: Internet - Homepage eine Unternehmens  Plattform für Informationen, Übersicht über das Unternehmen, Produkte, Dienstleitungen, …  laufend Änderungen unterworfen!

## Slide 9: Warum agiles Projektmanagement?
„Die sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit im IT-Bereich erzwingt entsprechend schnelle Produktzyklen!“
„Kunden und Markt sind nicht mehr in der Lage, eigene Anforderungen zu definieren, sondern reagieren nur noch auf die Präsentation neuer technischer Möglichkeiten und Produkte!“
„Die Erstellung von Software ist für sich bereits ein strukturierter Prozess, so dass die Notwendigkeit von systematischem Projektmanagement für Software-Entwicklungsprojekten oftmals nicht erkannt wird!“

## Slide 10: Warum agiles Projektmanagement?
Beispiel: Software-Entwicklung
Agiles Vorgehen
Objektorientierung
Software Engineering
Funktionen und Daten
Software-Krise
2000
1990
1980
1970
„Perfektionismus oder Vertrauen auf Erfahrung?“

## Slide 11: Gliederung
Grundlagen des agilen Projektmanagements
  Warum Projektmanagement?
  Definitorische Grundlagen
  Ziele des Projektmanagements
  System des Projektmanagements

## Slide 12: Definitorische Grundlagen
Spezifische Kennzeichen eines Projektes
Charakteristische Merkmale von Projekten
Zeitliche Begrenzung der Aufgabenstellung
Komplexe, nicht routinemäßige Aufgabe
Aufgabenbearbeitung erfordert Teamarbeit (personalintensiv)
Loslösen von Ressort- und Abteilungsdenken
Eigenständige Projektorganisation
Verantwortlicher Projektleiter

## Slide 13: Definitorische Grundlagen
Unterscheidung Projekt, Management und Projektmanagement
Projekt
Einmaliger Ablauf
Komplexe Struktur
Festgelegtes Ziel
Vorgegebener Abschlusstermin
Limitierte Kosten
Management
Planung, Überwachung und Steuerung einer Aufgabe und die Institutionen die diese Aufgabe durchführen
Projektmanagement
Planung, Überwachung, Steuerung und Anpassung eines befristeten komplexen Vorhabens und die Institutionen, die diese Vorhaben leiten

## Slide 14: Definitorische Grundlagen
Unterscheidung Projekt, Prozess und Produkt
Charakteristika von Prozessen
Lat.: processus = „fortschreiten, Fortgang“
Kennzeichnet das eigentliche
Vorgehen im Projekt
Beschreibt den Planungs- und Realisierungsablauf des Projektes
Charakteristika von Projekten
Lat.: projectum = „das nach vorne Geworfene“
einmaliger Ablauf
komplexe Struktur
festgelegtes Ziel
zeitliche Befristung
Charakteristika von Produkten
Lat.: productum = „vorwarts, vorführen“ Vorwärtsschreiten“
Unternehmerische Leistungen
Im Wertschöpfungsprozess geschaffen
Am Markt verwertbar

## Slide 15: Definitorische Grundlagen
Einsatznutzen des Projektmanagements
Eignung des Projektmanagement
Geeignet:
neue Produkte / Produktentwicklungen
Erschließung neuer Vertriebswege
Beteiligungen / Fusionen
Innovationen
Aufgaben, die nicht von einer Abteilung allein gelöst werden können
nicht alltägliche Vorhaben
Ungeeignet:
Grundlagenforschung
Fließbandfertigung
Serviceleistungen
Einzeltätigkeiten

## Slide 16: Definitorische Grundlagen
Funktionselemente des Projektmanagements
Qualitätsmanagement
Projektplanung Projektcontrolling
Projektabwicklung/- realisierung
Projektdefinition Projektdokumentation
Projektkontrolle
Funktionselemente
des Projektmanagements

## Slide 17: Definitorische Grundlagen – Akzeptanz/- Dynamikportfolio
Einordnung von Projekten nach dem Projektarten-Portfolio
Komplexität
Veränderung
niedrig
hoch
gering
hoch
Akzeptanz-projekt
Standard-projekt
Pionier-projekt
Potenzial-projekt
Stadteil-sanierung
Atom-
kraftwerk
Panzer-
bau
Unternehmens-strategie
IT-Umstellung
Persönliche Entwicklung
Markt-analyse
Berg-
tour
Segel-
törn
Haus-
bau
Messe-
stand
Werbe-
spot

## Slide 18: Definitorische Grundlagen
Grundsätzliche Unterscheidung der Projektarten
Projekt
Arten
Ziele
Management
Einflüsse
Persönliche Projekte
Staatliche Projekte
Unternehmensprojekte
Ausrichtungsbezogene Projekte: (Revolutions-, Evolutions-, Expansions-, Forschungs-, Entwicklungs-, Rationalisierungs-, bzw. Projektierungsprojekte)
Ausstattungsbezogene Projekte: (Ein-Personen-, Mehr-Personen-, Vollzeit-, Teilzeitprojekte)
Trägerbezogene Projekte: (Eigen-, Fremd-, Mischprojekte)
Funktionsbezogene Projekte: (Materialwirtschafts-, Fertigungs- Marketing-, Verwaltungsprojekte)

## Slide 19: Definitorische Grundlagen
Agiles Projektmanagement – Grundprinzipien und Methoden
Definition: „Agiles Projektmanagement ist ein (branchen- spezifisch für Projekte entwickeltes) Handlungsmodell.“
Grundprinzip: weitgehende Verzicht auf umfangreiche Vorgehensmodelle.  „welche Gefahren sind damit verbunden?“
Methoden: im Baukastenprinzip, die je nach Anforderungen eingesetzt werden.
Komponenten: Team - Werkzeug - Prozess  zur Erreichung der Ziele

## Slide 20: Definitorische Grundlagen
Agiles Projektmanagement – Eigenschaften und Merkmale
agil: (adj.) flink, gewandt, beweglich, rege, flexibel [Latein - agilis]
der (Arbeits-) Prozess beinhaltet schnelle (Arbeits-) Methoden
Definiert Aufgaben und Ziele für Team(s) und MitarbeiterInnen
FußballspielerIn
Eigenschaften
Diskussionspunkte  Brainstorming: „Welche Voraussetzungen und Eigenschaften müssen TrainerIn bzw. SpielerInnen mitbringen, um ein Fußballspiel zu gewinnen?“

## Slide 21: Gliederung
Grundlagen des agilen Projektmanagements
  Warum Projektmanagement?
  Definitorische Grundlagen
  Ziele des Projektmanagements
  System des Projektmanagements

## Slide 22: Ziele des Projektmanagements
Die drei Haupt-Zielgrößen des Projektmanagements
Umfang/Qualität
Zeit
Kosten
Rahmengrößen beeinflussen sich gegenseitig
Klassische erste Stellschraube
Agile erste Stellschraube

## Slide 23: Ziele des Projektmanagements
Termin- treue,
Kostenbegrenzung, Qualitätsverbesserung
Zusammenarbeit der Beteiligten, Delegieren von unternehmerischer Verantwortung
Anpassung der Aufbau- und Ablauf-Organisation
an die speziellen Probleme und Eigenarten eines Projektes
Die Zielpyramide des Projektmanagements

## Slide 24: Ziele des Projektmanagements
Ziele des agilen Projektmanagements
Aufgaben  Vereinfachung und Verbesserung u.a. der Software-Entwicklung
Ziele
 gezielter (sinnvoller) Einsatz
  und Kombination von
  agilen Methoden zur
  (erfolgreichen)
  Entwicklung
„Manifesto for Agile Software Development“ (2001)
agilemanifesto.org
Aufgabe und Ziele

## Slide 25: Ziele des Projektmanagements
Ziele des agilen Projektmanagements
„Manifesto for Agile Software Development“ (Agile Alliance 2001):
„Wir entdecken bessere Wege zur Entwicklung von Software, in dem wir Software entwickeln und anderen bei der Entwicklung helfen“. Dadurch haben wir gelernt, dass ...
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: …

## Slide 26: Ziele des Projektmanagements
Ziele des agilen Projektmanagements
Individuals and interactions over processes and tools
Customer collaboration over contract negotiation
Working software over comprehensive documentation
Responding to change over following a plan
„Menschen und Zusammenarbeit“ vor Prozessen und Werkzeugen
„Funktionierende Software“ vor umfassender Dokumentation
„Zusammenarbeit mit den Kunden“ vor vertraglicher Verhandlung
„Reaktion auf Veränderung“ vor Einhaltung eines Plans
„We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.“  value
  Quelle: www.scrumguides.org

## Slide 27: Ziele des Projektmanagements
Bausteine des agilen Projektmanagements
Agile Werte
bilden das Fundament
Agile Prinzipien
basieren auf den Agilen Werten und bilden Handlungsgrundsätze
Agile Techniken
sind konkrete Verfahren zur praktischen Umsetzung der Werte und Prinzipien
Agile Methoden
geben den agilen Techniken eine Gesamtstruktur zum PM
  Quelle: Jörg Preußig, Agiles Projektmanagement, Haufe-Verlag, Freiburg 2015

## Slide 28: Ziele des Projektmanagements
Bausteine des agilen Projektmanagements
Erläuterungen der Bausteine des agilen Projektmanagements | 
Agile Werte | Spiegeln die wesentlichen Grundsätze im PM wieder: Mehr Flexibilität, weniger unnötige Strukturen. Auf dieser Ebene kann bereits die Passung zum Unternehmen, Team und Projektidee geklärt werden
Agile Prinzipien | Grundsätzliche Herangehensweisen an das Projekt. Z.B. sog. Iterationen und die Selbstorganisation von Teams. Wirkt manchmal auf den ersten Blick schwierig auf Projektwelten zu übertragen.
Agile Techniken | Relativ klar umrissene Maßnahmen, die dem PM auch Struktur geben.
Agile Methoden | Vorstrukturierungen auf Ebene von Prozessmodellen. Hier werden Prinzipien und Techniken zu einem schlüssigen Prozess kombiniert.
  Quelle: Jörg Preußig, Agiles Projektmanagement, Haufe-Verlag, Freiburg 2015

## Slide 29: Ziele des Projektmanagements
Agile Prinzipien und Werte zur Software-Entwicklung
Nichts ist Beständiger als der Wandel
  Es gibt keine 100% fertigen Anforderungen
Kurze Entwicklungszyklen – Release und Iterationen
  Feedback vom Kunden
  Lernen aus Erfahrung
Kontinuierliche und gute Kommunikation und Information als grundlegende Erfolgsbasis
Team und Kunde bilden Maßstab für Erfolg
Lauffähige Software ist Bezugspunkt für Bewertung des Projektfortschritts
Erfahrung und Erfolg vor Regeln und Vorschriften
Schlanke Prozesse und Methoden

## Slide 30: Ziele des Projektmanagements
Agile Methoden
Folge von ca. 30-tägigen Sprints,
Produkt-Backlog, Sprint-Backlog,
Tägliches Meeting.
Einfache, aber strenge Regeln,
kurze Iterationen, Kontinuierliche Planung,
Pair-Programming, ...
Mensch steht im Mittelpunkt,
Kooperative Zusammenarbeit mit Hauptziel lauffähige Software, Nebenziel: für das nächste Projekt vorbereitet sein.
Adaptive Software Development
Ziele als Ausgangspunkt, kein Plan
Spekulieren, Zusammenarbeiten, Lernen.
Crystal
ASD
Scrum
XP

## Slide 31: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Das Strategiesystem als führendes Subsystem des Unternehmens
Sozialer Kontext
Zusammen- arbeit
Betriebs
-klima
Wissen und Können der Mitarbeiter
Haltungen und Einstellungen
Führungs-stile
Markt, Kunden
Gesellschafter
Strategien Ziele Maßnahmen Grundsätze
Vision
Mission
Ziel- und Strategiesystem
Geschäftsprozesse Geschäftsfunktionen Organisationseinheiten Informationsbedürfnisse Informationssysteme
Technisch-instrumentelles System
Mitarbeiter

## Slide 32
Vision/ Zukunftsbild
Bekanntheitsgrad erhöhen (Marketing)
Produktplatzierung (Vertrieb)
Wachstumsstrategie
Restrukturierungsstrategie
Nachhaltigkeit

## Slide 33: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Struktur des Strategiesystem
Mission
Strategien
Ziele
Maßnahmen
Grundsätze
Zeithorizont
>5 Jahre
>5 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
1-2 Jahre
>5 Jahre
1
1
3-5
ca.10
50-100
<10
Vision
Anzahl

## Slide 34: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Mitarbeiter
Gesellschafter
Kunde
Kunden- zufriedenheit
Kapital
Rendite
Produktivität
Gewinn, Wachstum
Arbeitsplatz angem.Lohn
z.B. Betriebsergebnis
z.B.Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern; Finanzkennzahl)
z.B. Marktanteil
Auswirkungen der strategischen Ausrichtung
Wirkung der Strategieentwicklung auf die Stakeholder

## Slide 35: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Bedeutung der Strategieelemente
Vision:
Wo wollen wir in der Zukunft stehen?
Mission:
Was wollen wir für Kunden (Mitarbeiter/Gesellschafter) tun?
Strategie:
Wie wollen wir es erreichen?
Ziele:
Wie können wir es meßbar machen?
Maßnahmen:
Was müssen wir wann tun?
Grundsätze:
Wie wollen wir es tun?

## Slide 36: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Bedeutung von Vision und Mission
Eine Vision gibt der Firma eine langfristige Orientierung
Die Mission beschreibt das Selbstverständnis der Firma
Vision und Mission unterstützen und fordern die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen
Die Mission stärkt das Vertrauen der Kunden
Die Vision fokussiert Strategien und Ressourcen und dient der Konzentration auf das Wesentliche

## Slide 37: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Vision Steve Jobs

## Slide 38: Exkurs Grundlagen einer Strategieentwicklung
Vision Steve Jobs – 7 Innovationsprinzipien
Tue nur, was Du wirklich liebst.
Hinterlasse etwas Großartiges im Universum.
Nutze die volle Kapazität deines Verstandes aus.
Verkaufe Träume, nicht Produkte.
Sag „Nein“ zu 1.000 Dingen.
Sorge für herausragende, verrückte Erlebnisse.
Beherrsche deine Botschaft.

## Slide 39: Aufgabe: Unternehmensgründung
Gründen Sie ein Unternehmen.
Das Unternehmen sollte ca. 500 Mitarbeiter haben und entweder Dienstleistungen oder Produkte anbieten
Erarbeiten Sie dazu eine/ einen/ ein
  Geschäftsidee
  Vision
  Mission
  Strategie
  Unternehmensnamen / Logo
Legen Sie fest, wer die Ergebnisse im Statusmeeting vorträgt.

## Slide 40: Gliederung
Grundlagen des agilen Projektmanagements
  Warum Projektmanagement?
  Definitorische Grundlagen
  Ziele des Projektmanagements
  System des Projektmanagements

## Slide 41: System des Projektmanagements (1)
Unternehmenskultur
Instrumente
Mitarbeiter
Projekt- lenkung
Projektorga- nisation
Projekt- ziel

## Slide 42: System des Projektmanagements (2)
Projektzielsetzung (Dringlichkeit, Wichtigkeit, Motivation)
Qualitätsanspruch (Leistung, Funktion)
Größe (Investitionsvolumen, physischer Umfang)
Komplexitätsgrad (Fachdisziplinen, Beteiligte)
Innovationsgrad (Pionier, Routine)
Ressourcenbedarf (Kapital, Material, Personal)
Realisierungsrisiko (Sicherheit, Kosten, Folgen)
Projekte werden nach folgenden Kriterien klassifiziert und beurteilt

## Slide 43: System des Projektmanagements (3)
Mögliche Projekteinflussgrößen
Projekt
Hersteller
Branche
Mitarbeiter/ Anzahl
Unternehmensstruktur
Kundenkreis
Produktionsspektrum
Marktanteil
Rechtsform
Strategische Ausrichtung
Struktur (Stufen; Anzahl der Teile; Baugruppen; Fremdleistungen/ Eigenleistungen)
Innovationsgrad (Neuentwicklung, Weiterentwicklung, Anpassung)
Gesamtwert des Produktes
Lebenserwartung des Produktes
Technologisches Risiko
(Funktionsfähigkeit,
Technologieänderungen, -sprünge)
Produkte
Umfeld
Parameter
Juristisches Umfeld
(Exportbeschränkungen;
gesetzl.Auflagen;
Genehmigungsverfahren)
Politisches Umfeld
(Stabilität, …),
Geographisches Umfeld
(Transport, Logistik, Infrastruktur)
Kulturelles Umfeld
Kaufmännisches Umfeld
Internationalisierung
Projektarten, -dauer,
-anzahl, -volumen, etc.
Erfahrungen des Kunden
Lieferantenintegration
Anteil der Wertschöpfung
vor Ort

## Slide 44: System des Projektmanagements (3)
Umfeld (1)
Projekt
Hersteller
Produkte
Umfeld
Parameter
Steigende Abhängigkeiten
von Außenfaktoren
Globalisierung der Märkte
Verschärfte Gesetzgebung
Sensibilisierte Gesellschaften
Steigende
Qualitätsansprüche
Hohe Funktionalität
Innovationsbeschleunigung
Hohes Preisbewusstsein

## Slide 45: System des Projektmanagements (3)
Umfeld (2)
Projekt
Hersteller
Produkte
Umfeld
Parameter
Steigende Komplexität
und Vernetzung
Beispiel Automotive:
Von 5.000 mechanischen teilen
zu 25.000 Teilen der unterschied-
lichsten Disziplinen (IT, Elektronik,
Mechanik, Chemie, etc.)
Steigende
Veränderungsanforderungen
In Unternehmen
Lean Management
Kaizen
KVP

## Slide 46: System des Projektmanagements (3)
Umfeld (3)
Projekt
Hersteller
Produkte
Umfeld
Parameter
Steigende Überlappungen von Linien- und bereichsübergreifenden Organisationsanforderungen
Systemisches Management
Flache Hierarchien
Team
Orientierung in komplexen Welten