## Slide 1: Wiederholungsfragen 1

## Slide 2
1. Was ist ein Projekt? Was ist kein Projekt?
  Zeitlich begrenzt
  Einzigartig/Einmalig
  Komplexe Struktur
  Limitierte Kosten
  Festgelegtes Ziel
  Kein Projekt:
  Grundlagenforschung
  Fließbandfertigung
  Serviceleistungen
  Einzeltätigkeiten
2. Was ist der Unterschied von Projektmanagement und Management?
  Management
    Planung, Überwachung und
    Steuerung einer Aufgabe und der Institutionen die diese Aufgabe durchführen
  Projektmanagement
    Planung, Überwachung,
    Steuerung und Anpassung eines befristeten komplexen Vorhabens und die Institutionen, die diese Vorhaben leiten
  Institutionen: Geschäftsleitung, Abteilungs- Gruppenleitung, Projektleiter, Projektkoordinator

## Slide 3
3. Warum wird in Unternehmen und Institutionen soviel Projektmanagement eingesetzt?
  Weil durch Projektmanagement leichter zu koordinieren sind. Projektmanagement kann Abteilungsübergreifend sein.
  Um eine Strukturierung des Projektes zu erreichen und die Projektziele, wie zum Beispiel Qualität, schneller zu erreichen.

## Slide 4
4. Was sind die wichtigsten Ziele im Projektmanagement?
  Stellschraube: Ziel
  Zeit: Termintreue
  Kosten: Kostenbegrenzung
  Umfang/Qualität: Qualitätsverbesserung
  (Pyramyde mit 3 Ebenen)

## Slide 5
5. Wozu eignet sich Projektmanagement besonders?
  neue Produkte /Produktentwicklungen
  Erschließung neuer Vertriebswege
  Beteiligungen /Fusionen
  Innovationen
  Aufgaben, die nicht von einer Abteilung allein gelöst werden können
  nicht alltägliche Vorhaben
6. Welche Arten von Projekten können unterschieden werden?
  Persönliche Projekte
  Staatliche Projekte
  Unternehmensprojekte

## Slide 6
7. Was sind die Grundprinzipien und Methoden des agilen Projektmanagements?
  Nichts ist Beständiger als der Wandel
    Es gibt keine 100% fertigen Anforderungen
  Kurze Entwicklungszyklen – Release und Iterationen
    Feedback vom Kunden
    Lernen aus Erfahrung
  Kontinuierliche und gute Kommunikation und Information als grundlegende Erfolgsbasis
  Team und Kunde bilden Maßstab für Erfolg
  Lauffähige Software (oder benutzbares Projekt) ist Bezugspunkt für Bewertung des Projektfortschritts
  Erfahrung und Erfolg vor Regeln und Vorschriften
  Schlanke Prozesse und Methoden
  (siehe agiles Manifest)
  Methoden:
    SCRUM
    XP
    CRYSTAL
    ASD