## Slide 1: Aufgabe: Projekt-Gutachten zum BER Flughafen
1. Leitfrage:
  Was ist aus Ihrer Sicht schlecht gelaufen? (Organisation, Planung, Steuerung),
    Einflussnahme durch Politiker in verschiedenen Gremien
    Disfunktionale Managementstruktur
    Planung durch Politiker, die nicht reale Begebenheiten berücksichtigt haben (zB zu nah an der Stadt)
    Fokus nicht auf der Sache sondern auf eigenen Interessen
    Besser wäre gewesen einen (oder mehrere) Fachleute zu nehmen
    Selbstüberschätzung von Politikern.
    Mangelnde Kommunikation
    Kein Krisenmanagement

## Slide 2: Aufgabe: Projekt-Gutachten zum BER Flughafen
2. Leitfrage:
  Was sind Ihre Handlungsempfehlungen für die FBB-Geschäftsführung aus Ihrer bisher gewonnenen Projektexpertise?
    Fachkompetenten Generalunternehmer beauftragen
    Im Voraus wichtigste Inhalte und Ziele festlegen
    Aus gemachten Fehlern während des Projektes lernen und verbessern.

## Slide 3: Aufgabe: Projekt-Gutachten zum BER Flughafen
3. Leitfrage:
  Welche Projektmanagement-Methode, agil oder klassisch, würden Sie für ein Projekt dieser Größenordnung einem verantwortlichen Manager anraten?
    Eher zum klassischen Projektmanagement, agil dürfte zu viel Aufwand bedeuten.
    Klassisches PM bietet bessere Übersichtsmöglichkeiten was Zeitdauer und Kosten angeht.