## Slide 2
1. Was ist die erste Stellschraube im Zieldreieck (Agilität und Ziele) des agilen Projektmanagements?
  Qualität und Umfang

## Slide 3
2. Was sind die vier Bausteine im agilen Projektmanagement?
  Agile Werte
  Agile Prinzipien
  Agile Techniken
  Agile Methoden

## Slide 4
3. Was bedeutet „collective Ownership“ für ein Teammitglied im agilen Projektmanagement?
Jeder ist verantwortlich
Jeder trägt Verantwortung für das gesamte System
das gesamte Projekt
Jeder steuert mit ➔ dies bedeutet in der Regel für alle im Projekt Umdenken und Lernen ▫
Nicht jeder nimmt die übertragende Verantwortung an

## Slide 5
4. Welche agilen Prinzipien prägen das agile Projektmanagement im Besonderen?
  Iterationen
  Inkremente
  Einfachheit
  Veränderung begrüßen
  Reviews
  Retrospektiven
  Selbstorganisierte Teams
  Kooperation von Fachexperten

## Slide 6
5. Was sind die größten Unterschiede zwischen agilem und klassischen Projektmanagement?