## Slide 1: Wiederholungsfragen 4

## Slide 2
1. Was sind die Nachteile des Projektmanagementlebenszyklus aus der Sicht des agilen Projektmanagements heraus?
  Realisierung im Kleinen – Denken im Ganzen Planung ist flexibler, aber aufwendiger, Offen sein für Änderungen statt festhalten an starren Vorgaben!
  Im Unterschied zum agilen Projektmanagement muss im klassischen PM ein streng reglementierter Zyklus eingehalten werden. Im agilen PM sind durch hohe Variabilität nicht alle Details im Vorfeld zu klären. Erst klären, wenn die Punkte wichtig sind.

## Slide 3
2. Was ist bei der Besetzung von Teams für klassisches und agiles Projektmanagement gleichermaßen zu berücksichtigen?
  Teamplayer im Team
  Du zentrierte MA (Alteruzentrische MA) im Team
  Hands on Mentalität
  Mix von MA wichtig
  Motivierte MA sind wichtig

## Slide 4
3. Ist kontinuierliche Verbesserung ausschließlich ein Thema des agilen Projektmanagements?
  (Ja, weil Qualität das wichtigste Kriterium im Agilen ist.)
  Ein Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) ist im klassischen <https://project-base.org/klassisches-projektmanagement-uebersicht/> und agilen <https://project-base.org/scrum-guide-ueberblick/> Projektmanagement relevant. Aufgrund dieser Flexibiliät trägt es einen klaren Nutzen im gesamten Projektmanagement <https://project-base.org/> und ist in diesen Kreisen weit verbreitet.
  Bei jedem auch klassischen Projekten gibt es einen Lessons Learned Schritt, der allerdings nur nach dem Projekt statt findet.

## Slide 5
4. Wie würden Sie mit Mängeln in der Projektabwicklung umgehen?
  Gründe hinterfragen, protokollieren, Vorschläge des Auftraggebers zur Beseitigung der Mängel erfragen und festhalten
  Prüfen der Mängel, Nachvollziehen der Entwicklung, Bedeutung der Mängel, rechtliche Situation, Teilabnahmen
  Vorschläge erarbeiten, abklären mit dem Auftraggeber, Kostenverhandlungen
  Erneute Zieldefinition, Durchführung und Präsentation
  (Teil 3,Seite 20)

## Slide 6
5. Lessons Learned ist ein Verfahren zur Reflexion der erbrachten Leistungen. Erläutern Sie warum und wie das sinnvoll eingesetzt werden sollte?
Warum: Möglichkeit kontinuierlich die Qualität zu verbessern
Wie: Nach einem oder mehreren Sprints. Muss intuitiv entschieden werden.