## Slide 1: Wiederholungsaufgabe 5

## Slide 2
1. Was kann als historische Geburtsstunde von SCRUM genannt werden?
In einem Artikel im Harvard Business Review von Takeuchi und Nonaka tauchte erstmalig 1986 das Wort SCRUM im Rahmen einer Darstellung neuer Produktentwicklungen auf (Seite 5 im Skript 5)

## Slide 3
2. Was hat letztlich der SCRUM-Methode zum Durchbruch verholfen?
Erfahrungen mit Softwareentwicklungen zeigten später, dass 64% der Funktionen selten oder nie genutzt wurden. (Seite 9 im Skript 5)

## Slide 4
3. Nennen Sie drei Elemente des SCRUM-Flows, die die Einzigartigkeit der Methode charakterisieren?
Product Backlog
Sprint Backlog
Potentially shippable Product Increment

## Slide 5
4. Was ist der Unterschied zwischen dem Product Backlog und dem Sprint Backlog?
Product Backlog: Alle erfoderlichen Aufgaben des Projektes (Seite 21, Skript 5)
Sprint Backlog: Liste aller vorgenommenen Projektarbeiten eines Sprints (Seite 22, Skript 5)
Umschichtung erfolgt in der Sprint-Planning Zeremonie

## Slide 6
5. Was unterscheidet den Product Owner vom Scrum Master?
Product Owner:
  Ist verantwortlich für das was getan werden muss und kann priorisieren.
  Akzeptiert oder weist Arbeitsergebnisse zurück.
  Anforderungs- und Stakeholdermanagement
  (Ist verantwortlich für WAS) (Seite 26, Skript 5)
Scrum Master:
  Schützt das Team vor Einflüssen von externer Seite.
  (Ist verwantwortlich für das WIE) (Seite 25, Skript 5)